Guia do Fluxo de Trabalho Spec-Driven Development Um método para desenvolver software com documentação como base

Versão 1.0  ·  04/03/2026

# 1. Introdução

O Spec-Driven Development (SDD) é uma abordagem de desenvolvimento de software em que a documentação é criada antes do código. Cada funcionalidade ou alteração começa com a definição escrita do que deve ser construído — o "porquê", o "o quê" e o "como" — antes que qualquer linha de código seja escrita.

### Por que documentar antes de codar?

Rastreabilidade total: Toda decisão tem origem documentada. Você sempre sabe por que algo foi feito assim.

Menos retrabalho: Mal-entendidos são resolvidos no papel, não no código. Refatorar um documento é infinitamente mais barato do que refatorar código em produção.

Onboarding acelerado: Novos membros da equipe (incluindo agentes de IA) entendem o projeto lendo os documentos, não vasculhando o código-fonte.

Escopo controlado: A spec é o contrato. Se não está na spec, não está no escopo. Isso evita o "scope creep" e feature requests não documentados.

Decisões preservadas: Architecture Decision Records (ADRs) registram decisões técnicas e suas alternativas descartadas, evitando que a equipe repita discussões já resolvidas.

💡 Regra de Ouro: Documentação PRIMEIRO → Código DEPOIS. Se você não consegue escrever o que vai construir, ainda não entende o problema bem o suficiente.

# 2. Visão Geral do Fluxo

O fluxo SDD é composto por 8 fases numeradas de 0 a 7. Cada fase tem um documento correspondente e um propósito específico. O fluxo completo vai da definição do problema até o deploy em produção.

| Fase 0 CR | Fase 1 PRD | Fase 2 Arquit. | Fase 3 Spec | Fase 4 Plano | Fase 5 Código | Fase 6 Valid. | Fase 7 Deploy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| → | → | → | → | → | → | → |  |

### Referência das Fases

| Fase | Documento | Caminho | Quando Usar |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Change Request (CR) | /docs/changes/CR-XXX.md | Alterações e correções em funcionalidades existentes |
| 1 | PRD | /docs/01-PRD.md | Definição inicial ou adição de módulos grandes |
| 2 | Arquitetura | /docs/02-ARCHITECTURE.md | Decisões de stack, estrutura e padrões |
| 3 | Spec Técnica | /docs/03-SPEC.md | Detalhamento técnico de cada feature |
| 4 | Plano de Implementação | /docs/04-IMPLEMENTATION-PLAN.md | Ordem e dependências das tarefas |
| 5 | Implementação | Código-fonte | Construção efetiva |
| 6 | Validação | Checklist "Done When" | Verificar critérios de aceite antes do deploy |
| 7 | Deploy e Release | /docs/05-DEPLOY-GUIDE.md | Procedimentos de deploy, rollback e verificação |

# 3. Os Tipos de Trabalho

Todo trabalho no fluxo SDD se enquadra em uma de três categorias. Identificar o tipo correto é o primeiro passo antes de qualquer ação.

### Fluxo de Decisão

| 🆕 NOVA FEATURE | 🔧 ALTERAÇÃO / CORREÇÃO | 🐛 BUG SIMPLES |
| --- | --- | --- |
| ↓ PRD | ↓ Change Request (CR) | ↓ Change Request (CR) |
| ↓ Arquitetura | ↓ Avaliar impacto nos docs | ↓ Implementar |
| ↓ Spec Técnica | ↓ Atualizar docs afetados | ↓ Atualizar testes |
| ✅ Plano → Código | ✅ Implementar → Testar | — |

⚠️ IMPORTANTE: O Change Request (CR) é OBRIGATÓRIO. Nunca implemente uma feature ou alteração significativa sem criar o CR primeiro. Mesmo para mudanças urgentes ou aparentemente simples.

# 4. Guia de Cada Template

Esta seção apresenta o propósito, quando usar e as seções de cada template disponível em docs/templates/. Use sempre o template correspondente ao criar qualquer documento do fluxo.

## 4.1  Change Request (CR)

Template: docs/templates/00-template-change-request.md

### Propósito

O Change Request é o ponto de entrada para qualquer alteração no projeto. Ele documenta O QUE vai mudar, POR QUE vai mudar, o impacto nos demais documentos e no código, as tarefas de implementação e os critérios de aceite.

### Quando criar

Qualquer alteração em funcionalidade existente

Correção de bug não trivial (que afeta lógica ou banco de dados)

Nova feature significativa (antes de criar o PRD/Spec)

Refatoração com impacto em múltiplos arquivos

Mudança de dependência ou configuração de ambiente

### Seções do Template

| 1. Resumo da Mudança | Descrição clara em 2–3 linhas: o que muda e por quê. |
| --- | --- |
| 2. Classificação | Tipo (Bug Fix / Nova Feature / Refactoring...), urgência e complexidade. |
| 3. Contexto e Motivação | AS-IS (situação atual), problema identificado, TO-BE (situação desejada). |
| 4. Detalhamento da Mudança | Tabela AS-IS → TO-BE para cada regra/comportamento afetado. Também lista explicitamente o que NÃO muda. |
| 5. Impacto nos Documentos | Quais documentos (PRD, Arquitetura, Spec, Plano, Deploy Guide) são afetados e quais seções precisam ser atualizadas. |
| 6. Impacto no Código | Lista de arquivos a modificar/criar e descrição de cada migration necessária. |
| 7. Tarefas de Implementação | Tabela com ID (CR-T-01, CR-T-02...), descrição, dependências e critério Done When. |
| 8. Critérios de Aceite | Checklist de comportamentos esperados após a mudança. |
| 9. Riscos e Efeitos Colaterais | Riscos identificados, probabilidade, impacto e plano de mitigação. |
| 10. Plano de Rollback | Como reverter o código (git revert), a migration (alembic downgrade) e as variáveis de ambiente, se necessário. |

### Exemplo de uso

O desenvolvedor percebe que a funcionalidade de listagem de despesas precisa mostrar totais por status (Pago, Pendente, Atrasado). Antes de tocar no código:

1. Cria docs/changes/CR-004-totais-por-status.md

2. Preenche AS-IS: a listagem mostra apenas o total geral

3. Preenche TO-BE: a listagem mostra total geral + subtotais por status

4. Identifica que 03-SPEC.md, 04-IMPLEMENTATION-PLAN.md e o frontend precisam ser atualizados

5. Lista as tarefas: atualizar backend (serviço + endpoint), atualizar frontend (componente de tabela)

6. Só então começa a implementação, tarefa por tarefa

## 4.2  PRD — Product Requirements Document

Template: docs/templates/01-template-prd.md

### Propósito

O PRD define O QUÊ construir — os requisitos do produto do ponto de vista do usuário e do negócio. Não descreve como implementar; isso fica para a Arquitetura e a Spec. É o documento que justifica a existência de cada feature.

### Quando criar

Início de um novo projeto

Adição de um novo módulo grande (ex: módulo de pagamentos, módulo de relatórios)

Quando um CR identifica impacto no PRD (novas user stories ou requisitos)

### Seções do Template

| 1. Visão Geral | Descrição do produto, problema que resolve e público-alvo |
| --- | --- |
| 2. Objetivos e Métricas | KPIs e metas mensuráveis para cada objetivo |
| 3. Personas | Perfis dos usuários principais com necessidades e frustrações |
| 4. Requisitos Funcionais | Tabela RF-XXX com prioridade e detalhamento por bullet points |
| 5. Requisitos Não-Funcionais | Performance, segurança, acessibilidade (RNF-XXX) |
| 6. User Stories | US-XXX: Como [persona], quero [ação], para que [benefício] |
| 7. Regras de Negócio | RN-XXX: restrições e regras que o sistema deve respeitar |
| 8. Fora de Escopo | Listar explicitamente o que NÃO será construído nesta fase |
| 9. Dependências | Sistemas externos, APIs de terceiros, premissas assumidas |
| 10. Glossário | Definição dos termos do domínio de negócio |
| Apêndice: Roadmap | Funcionalidades planejadas para fases futuras |

💡 Dica: Mantenha os IDs dos requisitos (RF-001, RN-001, US-001) consistentes entre todos os documentos. A Spec vai referenciar RF-XXX; o Plano vai referenciar RF-XXX nas tarefas. Isso cria rastreabilidade completa.

## 4.3  Arquitetura

Template: docs/templates/02-template-architecture.md

### Propósito

A Arquitetura define COMO o sistema é construído: stack tecnológica, estrutura de pastas, modelagem de dados, padrões e convenções, estratégia de deploy e decisões técnicas. É o documento de referência para qualquer dúvida sobre "como devemos fazer isso?".

### Quando criar / atualizar

Início do projeto (definindo toda a stack)

Ao adicionar uma nova tecnologia ou biblioteca importante

Quando um CR introduz uma nova entidade de banco de dados (atualizar ER diagram)

Ao estabelecer um novo padrão ou convenção que deve ser seguido pelo time

### Seções do Template

| 1. Stack Tecnológica | Tabela: camada / tecnologia / versão / justificativa |
| --- | --- |
| 2. Arquitetura Geral | Diagrama Mermaid do fluxo entre componentes |
| 3. Estrutura de Pastas | Árvore completa de diretórios do projeto |
| 4. Modelagem de Dados | Diagrama ER em Mermaid + detalhamento de cada entidade |
| 5. Padrões e Convenções | Nomenclatura, Git (branches/commits), regras de API |
| 6. Integrações Externas | Serviços de terceiros com autenticação e links de docs |
| 7. Estratégia de Testes | Tipos de teste, ferramentas e cobertura mínima |
| 8. ADRs | Registro de decisões técnicas com contexto e alternativas descartadas |
| 9. Deploy e Infraestrutura | Pipeline CI/CD, health check, rollback |
| 10. Gestão de Dependências | Política de pinning de versões e processo de auditoria |

📋 ADRs (Architecture Decision Records): Sempre que você toma uma decisão técnica não óbvia (ex: "Por que usamos SQLite em dev em vez de PostgreSQL?"), registre como ADR-XXX na seção 8. Inclua as alternativas que foram descartadas e por quê. Isso evita que a equipe reabra discussões já resolvidas.

## 4.4  Especificação Técnica

Template: docs/templates/03-template-spec.md

### Propósito

A Spec é o documento mais técnico do fluxo. Ela detalha EXATAMENTE o que o desenvolvedor (ou agente de IA) deve implementar: contratos de API, tipos/interfaces, lógica de negócio passo a passo, schema de banco de dados, validações, casos de borda e plano de testes. Não deve haver ambiguidade — se algo não está na Spec, não está no escopo.

### Quando criar / atualizar

Antes de implementar qualquer nova feature

Quando um CR altera contratos de API ou lógica de negócio existente

Para documentar retroativamente features que foram implementadas sem spec

### Seções do Template

| 1. Resumo das Mudanças | Visão geral e escopo da iteração |
| --- | --- |
| Contratos da API (Visão Geral) | Tabela macro de todos os endpoints: método, path, auth, body, resposta |
| 2. Detalhamento Técnico por Feature | Para cada RF-XXX: arquivos, interfaces/types, lógica de negócio, endpoints, banco de dados, validações |
| 3. Componentes de UI | Props, estados (loading, empty, error) e comportamentos dos componentes |
| 4. Fluxos Críticos | Diagramas sequenciais Mermaid dos fluxos principais |
| 5. Casos de Borda | Tabela de cenários não óbvios e comportamento esperado |
| 6. Plano de Testes | IDs de teste (BT-XXX para backend, FT-XXX para fluxo completo) |
| 7. Checklist de Implementação | Lista de verificação para confirmar completude |

💡 Dica — Tabela de Contratos da API: Antes de detalhar cada feature, inclua uma tabela resumo com todos os endpoints do módulo (método, path, autenticação, corpo, resposta). Isso dá uma visão macro para o desenvolvedor antes de mergulhar nos detalhes. 💡 Padrão PATCH: Use sempre PATCH (não PUT) para atualizações parciais. No backend, aplique exclude_unset=True (Pydantic) para ignorar campos não enviados.

## 4.5  Plano de Implementação

Template: docs/templates/04-template-implementation-plan.md

### Propósito

O Plano de Implementação traduz os requisitos da Spec em tarefas concretas e sequenciadas. Define a ordem de execução, as dependências entre tarefas e o critério de conclusão (Done When) para cada uma. É o roadmap técnico do desenvolvedor.

### Estrutura de Tarefas

As tarefas são organizadas em grupos (1–6) e cada tarefa tem um ID único (T-XXX). CRs adicionados depois do plano inicial recebem seções próprias com IDs CR-T-XX.

| Grupo 1 | Setup e Infraestrutura | T-001 a T-005 — configuração inicial do projeto |
| --- | --- | --- |
| Grupo 2 | Modelos e Entidades | T-006 a T-008 — migrations, models, types |
| Grupo 3 | Lógica de Negócio | T-009 a T-013 — services e validações |
| Grupo 4 | API / Controllers | T-014 a T-021 — endpoints e middlewares |
| Grupo 5 | UI / Frontend | T-022 a T-028 — componentes e páginas |
| Grupo 6 | Testes e Refinamento | T-029 a T-033 — testes de integração e E2E |

### Coluna Done When

Cada tarefa tem um critério objetivo de conclusão na coluna "Done When". Exemplos válidos: "Migration roda sem erro", "Endpoint retorna 201 com body correto", "Componente renderiza sem erros no console". Isso elimina subjetividade sobre o que significa "terminar" uma tarefa.

📋 CRs no Plano: Quando um CR é aprovado, adicione uma nova seção ## CR-XXX ao final do arquivo 04-IMPLEMENTATION-PLAN.md. Use a mesma estrutura de grupos e tarefas, mas com IDs CR-T-01, CR-T-02, etc. Isso mantém todo o histórico de implementação em um único documento.

## 4.6  CLAUDE.md — Instruções para o Agente de IA

Template: docs/templates/CLAUDE-template.md

### Propósito

O CLAUDE.md é o arquivo de instruções persistentes para agentes de IA (como o Claude). Ele define a identidade do projeto, o fluxo de trabalho que deve ser seguido, as regras de implementação, a stack tecnológica, o contexto atual e o histórico de problemas conhecidos. Toda nova conversa com o agente começa com este arquivo carregado automaticamente.

### O que incluir

| Identidade do Projeto | Nome, descrição resumida, stack e URL do repositório |
| --- | --- |
| Fluxo de Desenvolvimento | Tabela de fases + Regra de Ouro + instrução de CR obrigatório |
| Templates de Documentos | Tabela: tipo de doc → caminho do template |
| Regras de Implementação | Antes de Codar (5 regras), Done When Universal, formato de commits |
| Regras para Alterações | Fluxo CR em 8 passos |
| Estrutura de Pastas | Árvore do projeto (sincronizada com o código real) |
| Convenções de Código | Nomenclatura por tipo de arquivo e função |
| Stack Tecnológica | Tabela completa com versões |
| Contexto Atual | CRs ativos, última tarefa implementada, documentos existentes |
| Lembretes Importantes | Regras de comportamento do agente (não inventar, um passo por vez, etc.) |
| Troubleshooting | Problemas já resolvidos: dependências, banco de dados, ambiente |

🔄 Mantenha o CLAUDE.md sempre atualizado. Ao concluir cada CR: 1. Atualize a seção "Contexto Atual" (CRs ativos, última tarefa) 2. Atualize a estrutura de pastas se novos arquivos foram criados 3. Adicione à seção Troubleshooting qualquer problema novo que foi resolvido Um CLAUDE.md desatualizado faz o agente tomar decisões baseadas em contexto errado.

# 5. Sistema de Identificadores

O fluxo SDD usa um sistema de IDs para criar rastreabilidade entre documentos. Um ID em um documento deve aparecer exatamente igual em todos os outros documentos que fazem referência a ele.

| Prefixo | Tipo | Cor | Usado em |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-XXX | Requisito Funcional | PRD → Spec → Plano | RF-013: Módulo de Gastos Diários |  |
| RN-XXX | Regra de Negócio | PRD → Spec | RN-019: Gastos diários não participam da transição de mês |  |
| US-XXX | User Story | PRD | US-020: Como usuário, quero registrar um gasto diário |  |
| T-XXX | Tarefa de Implementação | Plano de Implementação | T-045: Criar modelo DailyExpense |  |
| CR-XXX | Change Request | Todas as fases | CR-005: Gastos Diários |  |
| CR-T-XX | Tarefa de um CR específico | Plano (seção do CR) | CR-T-01: Criar migration daily_expenses |  |
| ADR-XXX | Architecture Decision Record | Arquitetura | ADR-014: Uso de Alembic para migrations |  |
| BT-XXX | Backend Test | Spec → Testes | BT-011: POST /api/daily-expenses retorna 201 |  |
| FT-XXX | Full Flow Test | Spec → Testes | FT-030: Usuário registra gasto e vê na listagem |  |

🔗 Rastreabilidade: Se o RF-013 aparecer no PRD, ele deve aparecer como referência na Spec (seção da feature) e no Plano (coluna Ref das tarefas). Isso permite rastrear qualquer requisito de ponta a ponta.

# 6. Prompt para Iniciar Novo Projeto

Use o seguinte prompt ao iniciar uma nova conversa com um agente de IA (como o Claude) para configurar o fluxo SDD em um novo projeto. Adapte os campos entre colchetes.

⚡ Atalho recomendado — Skill /feature (Claude Code) Se você usa o Claude Code com a skill /feature configurada, não precisa copiar os prompts abaixo manualmente. Basta invocar /feature em uma nova conversa: a skill lê o CLAUDE.md, determina automaticamente o modo (Novo Projeto ou Change Request), cria os documentos, abre a branch, implementa, faz revisão de segurança, valida o build e realiza o commit/merge — tudo sem intervenção manual. Os prompts a seguir são úteis para entender o processo em detalhe ou para ambientes onde a skill não está configurada.

### Prompt de Setup Inicial

Vamos iniciar um novo projeto de software chamado [NOME DO PROJETO]. ## Contexto do Projeto - **Descrição:** [O que o sistema faz e para quem] - **Stack:** [Frontend: ex. React + TypeScript] / [Backend: ex. FastAPI + Python] / [Banco: ex. PostgreSQL] - **Repositório:** [URL do Git ou "criar novo"] ## O que preciso que você faça **Passo 1 — Criar o CLAUDE.md:** Leia o template em docs/templates/CLAUDE-template.md e crie o arquivo CLAUDE.md na raiz do projeto. Substitua todos os [placeholders] pelas informações acima. **Passo 2 — Criar o PRD (01-PRD.md):** Leia o template em docs/templates/01-template-prd.md e crie docs/01-PRD.md com base nas informações abaixo: [DESCREVER AS FUNCIONALIDADES PRINCIPAIS DO PRODUTO] **Passo 3 — Criar a Arquitetura (02-ARCHITECTURE.md):** Com base no PRD, crie docs/02-ARCHITECTURE.md usando o template docs/templates/02-template-architecture.md. **Passo 4 — Criar a Spec Técnica (03-SPEC.md):** Com base no PRD e na Arquitetura, crie docs/03-SPEC.md usando o template docs/templates/03-template-spec.md. Detalhe os endpoints, tipos, lógica de negócio e plano de testes para cada requisito funcional. **Passo 5 — Criar o Plano de Implementação (04-IMPLEMENTATION-PLAN.md):** Com base na Spec, crie docs/04-IMPLEMENTATION-PLAN.md usando o template docs/templates/04-template-implementation-plan.md. ## Regras que você deve seguir - Documente PRIMEIRO, código DEPOIS - Nunca invente funcionalidades que não estão no PRD - Use os IDs RF-XXX, RN-XXX, T-XXX, CR-XXX conforme o fluxo SDD - Ao terminar, confirme que todos os 5 documentos foram criados

### Prompt para Novo CR (Feature ou Correção)

Preciso implementar uma nova alteração no projeto [NOME DO PROJETO]. ## Descrição da Mudança [DESCREVER O QUE PRECISA SER FEITO] ## Instruções 1. Leia o arquivo CLAUDE.md para entender o contexto atual do projeto 2. Crie um Change Request usando o template docs/templates/00-template-change-request.md - Salve em docs/changes/CR-[PRÓXIMO NÚMERO]-[slug].md - Preencha todas as seções: AS-IS, TO-BE, impacto nos docs, tarefas, critérios de aceite 3. Avalie o impacto e atualize os documentos afetados (PRD, Arquitetura, Spec, Plano) 4. Implemente as tarefas do CR uma por vez, confirmando cada Done When 5. Ao terminar: verifique o build, escreva os testes, atualize o CLAUDE.md, faça o commit

💡 Dica: Seja específico na descrição da mudança. Em vez de "melhorar a listagem de despesas", escreva "adicionar totalizadores por status (Pago, Pendente, Atrasado) na tabela de despesas mensais, abaixo do total geral". Quanto mais específico, menos ambiguidade para o agente resolver.

⚡ Alternativa com skill: No Claude Code, use /feature no lugar deste prompt. A skill executa o fluxo de CR completo de forma automatizada — criação do documento CR, branch, implementação, revisão de segurança, build e commit.

# 7. Checklist "Done When" Universal

Toda tarefa (T-XXX ou CR-T-XX) só é considerada concluída quando todos os critérios obrigatórios abaixo são satisfeitos. Use esta checklist como revisão antes de fazer o commit.

### Obrigatórios (todas as tarefas)

| ✅ | Funcionalidade implementada conforme descrito na tarefa |
| --- | --- |
| ✅ | App roda localmente sem erros (backend + frontend) |
| ✅ | Testes existentes continuam passando (sem regressão) |
| ✅ | Novos testes cobrem a funcionalidade adicionada ou alterada |
| ✅ | Commit segue Conventional Commits e referencia o ID da tarefa |

### Se aplicável

| Se aplicável | Migration | alembic upgrade head + alembic downgrade -1 testados sem erros |
| --- | --- | --- |
| Se aplicável | Endpoints | Respondem com status codes corretos (201, 204, 400, 401, 404, etc.) |
| Se aplicável | Documentação | Documentos afetados atualizados (Spec, Arquitetura, CLAUDE.md) |
| Se aplicável | Frontend | Sem erros ou warnings no console do browser |
| Se aplicável | Build | Build TypeScript passa sem erros de tipo (npx tsc --noEmit) |

# 8. Referência Rápida

### Quando criar cada documento

| Situação | Documento a Criar | Template |
| --- | --- | --- |
| Vou alterar algo que já existe | Change Request (CR) | 00-template-change-request.md |
| Vou criar um módulo novo | PRD + Arquitetura + Spec + Plano | 01 a 04 templates |
| Vou mudar a stack ou estrutura | Arquitetura + CR | 02-template-architecture.md |
| Vou implementar uma nova feature | Spec + Plano (ou CR se existente) | 03-template-spec.md |
| Vou iniciar um novo projeto | CLAUDE.md + todos os documentos | CLAUDE-template.md + 01-04 |
| Vou fazer deploy | Deploy Guide | 05-DEPLOY-GUIDE.md |
| Quero automatizar o pipeline SDD | Skill /feature (Claude Code) | .claude/skills/feature/ |

### Conventional Commits

| feat: | Nova feature implementada | feat: implement CR-005 - daily expenses module |
| --- | --- | --- |
| fix: | Correção de bug | fix: CR-007 - prevent duplicate installments on month transition |
| docs: | Atualização de documentação | docs: update spec and PRD for CR-005 |
| refactor: | Refatoração sem mudança de comportamento | refactor: extract status logic to dedicated service |
| test: | Adição ou correção de testes | test: add BT-011 to BT-015 for daily expenses endpoints |
| chore: | Tarefas de manutenção | chore: update dependencies, pin bcrypt==4.0.* |

### Fluxo CR em 8 Passos

| 1 | Criar o CR + branch: git checkout -b feat/CR-[XXX]-[slug] |
| --- | --- |
| 2 | Preencher todas as seções: resumo, AS-IS/TO-BE, impacto, tarefas, critérios de aceite |
| 3 | Avaliar impacto nos documentos: quais seções de PRD, Spec, Arquitetura, Plano são afetados? |
| 4 | Atualizar os documentos afetados ANTES de implementar |
| 5 | Implementar as tarefas do CR uma por vez |
| 6 | Validar os critérios de aceite do CR + checklist Done When Universal |
| 7 | Verificar o build: npx tsc --noEmit (frontend) + testes passando (backend) |
| 8 | Merge e push: git merge feat/CR-XXX --no-ff + git push origin master |

📄 Este manual está disponível em: docs/manual-workflow-sdd.docx Os templates estão em: docs/templates/ O template genérico do CLAUDE.md está em: docs/templates/CLAUDE-template.md